河北应急发〔2022〕6号

河北区应急管理局关于印发《河北区工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查

整治工作方案》的通知

各街道办事处、楼宇办及有关单位：

为进一步做好我区工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查整治工作，我局制定了《河北区工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查整治工作方案》，现印发你们，请按照方案要求贯彻落实。

附件：河北区工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患

排查整治工作方案

（此页无正文）

2022年7月12日

（此件主动公开）

附件

河北区工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查整治工作方案

为深刻吸取燃气爆炸事故教训，有效防范化解工贸企业使用燃气重大安全风险，防范工贸企业燃气事故发生，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于燃气安全重要批示指示精神，严格执行党中央、国务院和市委、市政府以及应急部关于燃气安全决策部署，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取近年来燃气事故教训，全面排查我区工贸企业内燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，摸清底数、精准查治问题、强化技防措施，建立工贸企业燃气重大安全风险隐患动态管理长效机制。不断完善工贸企业燃气事故应急预案，加强安全知识宣传，提高全民防范意识，切实提升工贸企业使用燃气安全管理水平。

二、整治范围

按照《天津市工贸企业使用燃气安全隐患排查整治工作方案》和《天津市燃气管理条例》的有关规定，我区结合本区实际情况，不涉及冶金、有色、建材、烟草行业，排查主要涉及轻工、纺织、机械行业内存在将燃气作为工业生产原料的使用的企业，如果工业企业将燃气作为燃料的（比如用燃气做饭等）不在排查整治范围内。注意：此次排查商贸行业也不在排查整治范围内（比如住宿宾馆、餐饮饭店、超市批发零售等都不在此次排查整治范围内）。

三、重点排查内容

重点排查以上工贸类(不含商贸)企业内部使用燃气设施设备及相关规章制度落实情况主要排查以下内容：

（一）燃气设施是否完好，安装是否符合规范要求；

（二）燃气管道、设备设施有无锈蚀现象；

（三）燃气管道及附属设施有无燃气泄漏情况；

（四）燃气埋地管道有无被建筑物、构筑物占压等问题情况；

（五）压力表、安全阀等强检类安全装置是否定期检验校准；

（六）燃气管道及设施是否被擅自拆改移动或作为电气设备的接地线使用，应无重物挂搭、电线缠绕，并满足安全距离；

（七）用气车间区域环境内是否存放易燃易爆类、强烈腐蚀类物质（如汽油、油漆、酒精等）；

（八）生产车间、锅炉用气等部位是否按规范设置燃气泄漏报警控制系统，同时报警、联动切断装置是否运行有效，定期校准；

（九）燃气设施安全警示标志、管道气体流向标识、埋地管线标识是否安装规范；

（十）工业用户单位是否制定燃气安全生产管理制度、是否安排专门部门负责日常管理并定期巡检做好检查记录；

（十一）工业用户是否制定针对燃气泄漏等突发状况的应急处置预案或处置措施，并定期组织演练；

（十二）燃气管道及设备的防雷、防静电设计及燃气报警器安装是否符合要求；

（十三）是否存在违规建设液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、液化石油气瓶组(LPG)燃料用气储存使用设施问题；

（十四）单位内使用燃气安全管理制度是否健全；

（十五）是否存在违反燃气安全规定的其他问题。

四、工作安排

从2022年7月至2022年10月底，分四个阶段进行。

（一）动员部署（从现在开始到2022年7月20日）。

区应急局成立“工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查整治工作”专班，由区应急局局长担任专班主任，分管执法的副局长任副主任，基础科和执法大队科室负责同志和科室成员任工作人员，抽调精干力量做好排查工作，及时协调重大问题。各街道办事处、楼宇办及有关单位按照方案要求，结合辖区实际组织制定实施方案，成立相应工作组，召开辖区内有关企业参加的会议进行安排部署，全面启动辖区排查整治工作。7月19日前将工作部署开展情况相关信息报送至河北区应急管理局邮箱。

（二）排查摸底（2022年7月21至8月29日）。组织开展辖区内使用燃气的工贸企业对燃气基础设施、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查并督促和指导企业开展自查，摸清本辖区工贸企业（不含商贸）使用燃气总体情况、存在的突出问题和薄弱环节并建立台账清单，要求企业在自查的基础上填写附件1：《工贸企业使用燃气安全隐患排查整治问题台账》和附件2《工贸企业使用燃气安全隐患排查整治基本信息情况汇总表》，8月29前将附件2（盖章扫描件）和相关信息报区应急局邮箱。

（三）整治攻坚（2022年8月30至9月30日）。各街道办事处、楼宇办及有关单位在企业自查的基础上，组织对辖区使用燃气工贸企业（不含商贸）进行检查，并将企业上报的《工贸企业使用燃气安全隐患排查整治基本信息情况汇总表》进行汇总，建立辖区工贸企业（不含商贸）使用燃气情况台账，各街道办事处、楼宇办要对辖区企业进行隐患排查，对排查出安全问题隐患，要明确整改要求，督促立即整改，对不能立即整改到位的重大问题隐患，要确保责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，要充分发挥各区安委办的统筹、协调职能，联合城管、住建、消防、发改、市场监督等部门进行隐患的排查整治。要通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报、停业整顿等手段方法，确保整治攻坚力度，对问题难以整改的要提请政府挂牌督办，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位。9月27日前报相关信息至区应急局邮箱。

（四）巩固提升（2022年10月3至10月31日）。认真总结此次工贸企业（不含商贸）燃气安全排查整治中好的经验做法，及时总结提炼并固化为规章制度，进一步健全完善工贸燃气安全监管长效机制。各单位此次活动总结及附件2汇总表，于2022年12月5日前报区应急局邮箱。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各街道办事处、楼宇办及有关单位要充分认识开展工贸企业（不含商贸）使用燃气安全隐患排查整治工作的重要性，严格按照排查整治工作实施方案要求，对照重点任务，全面辨识管控安全风险，迅速排查治理安全隐患，切实提高防范化解燃气安全风险的责任感和紧迫感。要严格履行属地监管责任，建立燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制，加强安全风险管控，严防工贸企业（不含商贸）使用燃气安全事故的发生。

（二）加强督查检查。要坚持隐患就是事故，事故就要处理的要求，严格落实“四个一律”“五个一批”。对企业主要负责人不落实安全生产责任的要移交相关部门执法。要加大重点领域、关键部位、薄弱环节的检查频次、力度，对整改不到位或者拒不整改的，要严格依照《刑法修正案（十一）》有关规定，将相关违法行为线索及时移送司法机关，依法追究刑事责任。要健全完善联合惩戒机制，依法依规对违法违规行为实施惩戒，对多次违法和事故频发的生产经营单位及相关负责人、从业人员，依法严肃责任追究。

（三）强化应急处置。使用燃气的工贸企业（不含商贸）要认真修订完善燃气事故、处理突发事件应急预案，健全应急抢险和处置队伍，配齐各类物资、器材、装备，完善人防、物防、技防措施，加强预案演练，不断提工贸企业（不含商贸）燃气事故应急处置能力。

（四）加强宣传引导。各街道办事处、楼宇办及有关单位要广泛动员基层员工，加强员工安全宣传和警示教育，普及燃气安全检查、应急处置等基本知识，引导员工自觉保护燃气设施，自觉抵制不合格的连接软管、燃气灶具、减压阀等，确保燃气使用各环节安全。

附件1：《工贸企业使用燃气安全隐患排查整治问题台账》

附件2：《工贸企业使用燃气安全隐患排查整治基本信息情况汇总表》

附件1

工贸企业使用燃气安全隐患排查整治问题台账

填报单位（公章）：                                   填表日期：     年   月   日

| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 检查隐患内容 | 整改措施及期限 | 是否整改 | 检查责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

工贸企业使用燃气安全隐患排查整治基本信息情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 经营地址 | 联系电话 | 燃气使用方式（管道气、LNG等） | 燃气用途 | 供气单位全称 | 联系电话 | 是否签订 安全供气合同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位名称（公章）：                                             年    月     日

抄送：市应急管理局，区委办公室、区政府办公室。

天津市河北区应急管理局                  2022年7月12日印发