河北政发〔2023〕6号

河北区人民政府关于印发

河北区2023年重点项目计划表的通知

各街道办事处，各委、办、局、公司，各直属单位：

现将《河北区2023年重点项目计划表》印发给你们，请照此执行。

河北区人民政府

2023年6月14日

（此件主动公开）

重点建设项目信息统计表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头推动部门 | 项目 名称 | 项目法人（筹建）单位 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 项目总投资 | 2023年计划投资 | 2023年底工程进度目标 |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区合作 交流办 | 华为天津区域总部项目 | 华为技术有限公司 | 总建筑面积约59093平方米，建设研发生产和技术推广等产业用房、员工食堂及宿舍等生活服务配套设施等。 | 2022年-2023年 | 东至建国道、南至进步道、西至五经路、北至建国道 | 30000 | 10000 | 竣工 |
| 2 | 区合作 交流办 | 天津市河北区人工智能新型基础设施建设项目 | 天津市河北城市建设投资有限公司 | 建筑面积15700平方米，项目可提供300P Flops@FP16人工智能算力系统，停车楼可容纳192个车位。 | 2022年-2024年 | 北至规划咏贤道、南至聚贤道、东至规划群贤路、西至公交站 | 127073 | 25000 | 算力平台扩容至200P |
| 3 | 区科技局 | 天津市河北区京津冀协同发展智能科技园区设施提升项目 | 天津市创佳时代科技企业管理有限公司 | 本项目拟对智能科技园区进行提升改造工程，主要工程包括分布式光伏发电、储能系统及其他经济配套设施；厂区地下管网、老旧油浸式绝缘电缆更换、路面恢复、喷淋管道、电梯改造更新；10KV分电站与35KV变电站改造更新；充电桩建设。部分提升改造工程涉及15号楼、16号楼，改造建筑总面积18938.72平方米，其中15号楼建筑面积11502.72平方米、16号楼建筑面积7436平方米。 | 2022年-2023年 | 天津市河北区新大路185号 | 12600 | 9500 | 竣工 |
| 4 | 区产发 集团 | 京津冀协同发展承接平台意式商务区基础设施升级改造项目一期、二期 | 区产发 集团 | 升级改造总面积58988.56平方米，自由道中段南侧景观和建筑提升改造、河北区实验小学腾退改造并在其他校区进行扩建。 | 2020年-2023年 | 河北区意式风情区 | 25986 | 4500 | 实验小学项目、自由道中段南侧景观和建筑提升改造完工 |
| 5 | 区产发 集团 | 天津市老旧城区交通示范区-暨河北区智能路网建设项目 | 区产发 集团 | 智慧化改造10803个路侧停车位、23处桥下停车场泊位1239个。结合区级各机关企业事业单位停车资源，选取14个车场进行示范改造。在重点路口、停车场出入口设置99处诱导屏。结合桥下、企事业单位多种场景，预控约150个充电桩示范建设。建设智慧交通指挥中心、智慧停车管理云平台、城区运行态势监测与预警平台、重点区域动静态结合智慧化综合治理平台。打造无人驾驶示范区：建设车路协同自动驾驶示范路段、设置零碳自动驾驶旅游小巴及8个站点、智慧化改造5处公交站、智慧慢行系统改造。 | 2022年-2025年 | 河北区全域 | 58596 | 9700 | 完成意风区停车诱导、车路协同、路侧停车及无人驾驶车辆运行目 |
| 6 | 区文化和旅游局 | “天津之眼”摩天轮提升改造工程 | 天津城投集团资产管理有限公司 | 摩天轮提升改造工程，包括轿厢升级改造及电力增容、电缆更换工程，商业区域提升改造及消防改造工程。 | 2022年-2023年 | 李公祠大街至子牙河南路永乐桥上 | 5406 | 2840 | 2023年内完成摩天轮轿厢更换及电力增容 |
| 7 | 区商务局 | 港铁·天阅MALL项目 | 港铁商业广场管理（天津）有限公司 | 此项目港铁集团首次进入天津商业市场，致力于打造一个突破天津传统地铁商业模式的港铁mall，打造河北区乃至天津市的新商业地标。 | 2023年-2025年 | 津浦东路与富堤路交口 | 130000 | 10000 | 2023年底前与首创完成收购交易，并启动商场装修规划等事宜 |
| 8 | 意风区 管委会 | 东疆之星·意风新经济产业园 | 天津东疆产业园投资运营有限公司 | 项目前身为原意大利兵营，建筑面积6380平米，由一栋主楼和两栋耳楼共同组成。将进行载体基础设施改造和装饰装修，建成一座集“商业消费+商务办公+策展型活动”为一体的复合综合体。 | 2023年-2023年 | 河北区意式风情区 | 638 | 638 | 竣工运营 |
| 小计 | 8个 |  |  |  |  |  | 390299 | 72178 |  |
| 二、地产类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 区住房 建设委 | 和融广场 | 和融置业 | 综合体、公寓。一期3.85万平米，二期5.84万平米，三期26.81万平米。 | 2018年-2024年 | 胜利路 | 231000 | 15000 | 部分配套施工 |
| 10 | 区住房 建设委 | 城铁港铁 （北运河一期） | 首创集团 | 43.59万平方米商业综合体，住宅。 | 2018年-2023年 | 富堤路 | 454600 | 32584 | 部分主体施工 |
| 11 | 区住房 建设委 | 国印地块 | 中铁弘创置业 | 住宅、商业及配套公建，其中国印欣苑6.88万平米，国印雅苑8.52万平米。 | 2020年-2023年 | 万柳村大街 | 902550 | 60314 | 雅苑主体施工 |
| 12 | 区住房 建设委 | 中海609地块 | 中海海阔地产 | 住宅9.55万平米。 | 2022年-2023年 | 天泰路西侧 | 424220 | 100000 | 部分配套施工 |
| 13 | 区住房 建设委 | 蓝光河北24段项目A地块 | 天津蓝光浩坤房地产开发有限公司 | 住宅4.51万平米。 | 2021年-2023年 | 富强道 | 95000 | 22000 | 预计土建竣工 |
| 14 | 区住房 建设委 | 奥式商务区南片（平安街70号） | 天津天保米兰置地投资有限公司 | 9.3万平方米商业公寓。 | 2016年-2025年 | 平安街与进步道交口 | 80000 | 5000 | 停缓建 |
| 15 | 区住房 建设委 | 盛文佳苑 （勤俭桥地块） | 天津市华博房地产开发有限公司 | 8.85万平方米，住宅、非经营性配套公建。 | 2018年-2023年 | 天泰路与普济河道交口、勤俭道以南 | 445928 | 47000 | 停缓建 |
| 小计 | 7个 |  |  |  |  |  | 2633298 | 281898 |  |
| 三、城市基础设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 区住房 建设委 | 增产道改扩建工程 | 河北区住房和建设委员会 | 红星路至江都路道路及配套管线工程。 | 2021年-2023年 | 增产道（红星路—江都路） | 4280 | 1800 | 主体完工 |
| 17 | 区住房 建设委 | 盛皓嘉园4条配套道路 | 天津市河北区环金安居建设有限公司 | 普济河道南侧辅路113米、镇关路210米、偏关北路190、嘉峪道490米。 | 2021年-2023年 | 偏关北路-镇关路普济河道-玉门路普济河道-山海道普济河道-镇关路 | 1840 | 790 | 竣工 |
| 18 | 区住房 建设委 | 嘉峪道泵站及进出水管线工程 | 天津市河北区环金安居建设有限公司 | 嘉峪道地道泵站及进出水管线，地道泵站一处，坐落于嘉峪道与偏关北路交口，建筑面积192平方米，进水管线约150米，排水管线约2300米。 | 2021年-2023年 | 河北区嘉峪道至勤俭桥 | 5700 | 2200 | 主体竣工 |
| 19 | 区住房 建设委 | 金钟河大街城市更新项目 | 天津金钟城市更新建设发展公司 | 1.完善提升区：按照完整居住社区标准，补齐41个小区各类设施短板；2.新建区：新建居住、产业及产业配套等约13.66万平方米，新建洪波路、增光东路2条道路(原环江道纳入增光东路范围)。 | 2022年-2028年 | 河北区金钟河大街 | 312800 | 13000 | 老旧小区改造 |
| 20 | 区住房 建设委 | 新开河水厂提质建设设备设施工程 | 天津津滨威立雅水业有限公司 | 购置安装混合反应沉淀池设备设施、滤站功能提升设备设施，新建混合反应沉淀池。 | 2022年-2026年 | 河北区淮安道附近 | 21383 | 5500 | 完成一期滤站改造，新建一期澄清池半侧设备设施 |
| 21 | 区住房 建设委 | 新开河水厂提质建设土建工程 | 天津市自来水集团有限公司 | 对原水厂一期、二期处理系统土建工程进行改造建设，新建臭氧制备系统，包括新建1座臭氧发生器间和1座氧气站中的土建工程。 | 2022年-2026年 | 河北区淮安道附近 | 14766 | 4200 | 一期滤站公共管廊改造土建施工计划完成100%，新建一期配水井土建施工计划完成100%，新建5#变电站、臭氧发生器间、液氧站土建施工均计划完成100%，一期滤站1#-18#滤池改造土建施工计划完成80%，新建一期西侧预臭氧澄清车间土建施工计划完成80% |
| 22 | 区住房 建设委 | 河北区天津美术学院片区城市更新项目 | 区城发 集团 | 老旧小区改造、打造文化产业高质量发展示范区和具有综合文化特色的美育基地和艺术高地。 | 2023年-2025年 | 北至黄纬路、东至中山路、南至李公祠大街、西至三马路、李公祠东箭道 | 90188 | 6700 | 核心区全面启动施工 |
| 23 | 区住房 建设委 | 国印二三四期地块配套道路及管线工程 | 区住房 建设委 | 新建国印道、方秀道、体园路、华新大街。 | 2023年-2024年 | 北至中纺前街南至金钟河大街西至万柳村大街东至体园路 | 8931 | 6600 | 开工建设 |
| 24 | 区住房 建设委 | 河北区2022年城镇老旧小区改造 | 天津市河北区房产服务中心 | 盛海公寓、汇光里、富秀园、武警家属院、碧泽园、鸿基公寓,6个社区52栋、4014户、299111平方米进行老旧小区 改造。改造内容：建筑屋面防水翻修、建筑外檐排查，并 进行局部修缮、更新破损雨水管、解决飞线问题、增加出 户排水、部分小区地面提升、部分小区更换对讲门、部分 小区增加太阳能路灯灯杆系统、部分小区增加海绵城市布 局、部分小区消防维修等。 | 2022年-2023年 | 盛海公寓、汇光里、富秀园、武警家属院、碧泽园、鸿基公寓。 | 3484 | 3484 | 竣工 |
| 25 | 区合作 交流办 | 江都路1号整治提升项目 | 天津物美泓业商业管理有限公司 | 对江都路1号建筑面积为12657.86㎡的房屋进行整治提升。 | 2023年-2023年 | 河北区江都路街江都路一号 | 2900 | 2900 | 竣工 |
| 26 | 区城市 管理委 | 河北区生活垃圾分类基础设施建设项目 | 区城市 管理委 | 完善全区生活垃圾分类收运链条，整体提升改造全区生活垃圾分类收集点位，有重点的打造一批生活垃圾分类示范点位，串点成线、以线带面，打造多级增长，逐步扩大示范区域，提高生活垃圾分类成效。 | 2023年-2024年 | 河北区全域 | 2770 | 135 | 完成试点工作 |
| 27 | 区城发 集团 | 富堤路道路及配套管线工程 | 河北区土地整理中心 | 富运道-东升路，道路长440米，宽25米，含道路、给水、交通、照明。 | 2023年-2024年 | 富运道-东升路 | 2272 | 1270 | 具备通行条件 |
| 28 | 区城发 集团 | 东升路道路及配套管线工程 | 河北区土地整理中心 | 富运道-天泰路，道路长610米，宽12-20米，含道路、给水、交通、照明。 | 2023年-2024年 | 富运道-天泰路 | 3647 | 2032 | 具备通行条件 |
| 29 | 区城发 集团 | 东秀道道路及配套管线工程 | 河北区土地整理中心 | 东升路-天泰路，道路长260米，宽16米，含道路、给水、交通、照明。 | 2023年-2024年 | 东升路-天泰路 | 518 | 329 | 具备通行条件 |
| 小计 | 14个 |  |  |  |  |  | 475479 | 50940 |  |
| 四、民生及社会事业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 区教育局 | 天津城市职业学院幼儿教育产教融合实训与服务基地 | 天津城市职业学院 | 拟新建总建筑面积约8347平方米。其中新建地上建筑物约7409平方米；新建地下建筑物约938平方米。 | 2021年-2023年 | 东至泰兴路；西至靖江路小学；南北至启东道 | 7045 | 4000 | 完工 |
| 31 | 区教育局 | 河北区育婴里第三小学扩建 | 河北区育婴里第三小学 | 总建筑面积14700平方米。教学楼、食堂，风雨操场、辅助用房、地下设备用房等建筑及其他配套设施。 | 2020年-2023年 | 东至空地、南至龙关南道、西至天鸿道、北至天泰路 | 11518 | 2000 | 完工 |
| 32 | 区教育局 | 一调料中学新建校设备 | 一调料中学 | 新建校设备购置。 | 2023年-2023年 | 一调料中学 | 1300 | 1300 | 完成 |
| 33 | 区教育局 | 隆基泰和幼儿园新建校设备 | 隆基泰和幼儿园 | 新建校设备购置。 | 2023年-2023年 | 隆基泰和幼儿园 | 520 | 520 | 完成 |
| 34 | 区教育局 | 四十八中学迁址新建工程（中医二附院规划学校） | 天津市第四十八中学 | 总建筑面积21050平方米。拟新建教学楼，风雨操场、门卫、室外运动场及相关配套工程。 | 2023年-2025年 | 东至真理道、西至清泉家园、南至王串场二号路、北至森百花园 | 15020 | 8389 | 主体施工 |
| 35 | 区住房 建设委 | 东祥里安置房项目（铜带厂地块） | 天津市河北区环金安居建设有限公司第十二分公司 | 总建筑面积29245.43平方米。地上建筑面积20964平方米，地下建筑面积8288.4平方米。四栋单体及地下一层。 | 2022年-2023年 | 东至东明路，西至东湖花园、南至现状供热站，北至席厂下坡 | 30507 | 18700 | 竣工 |
| 36 | 区住房 建设委 | 隆升家园隆升大厦 (数控机床地块经适房) | 天津市河北区环金安居建设有限公司 第十一公司 | 建筑面积16000平方米，内部安装、精装修及外檐施工。 | 2019年-2023年 | 北至增产道，西至靖江路，南至隆升家园，东至变电站用地 | 87723 | 5000 | 竣工 |
| 37 | 区住房 建设委 | 金钟河大街调料一厂项目 | 天津天住嘉合置业发展有限公司 | 总建筑面积76219.73平方米，住宅59800.89平方米，含4栋住宅，2栋公建，1个地下车库；学校16418.84平方米，含综合教学楼，食堂及风雨操场，门卫、地下室。 | 2020年-2023年 | 东至群芳路、南至环江道、西至祥和路、北至桂江道 | 89055 | 18000 | 竣工 |
| 38 | 区卫生 健康委 | 天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程 | 天津中医药大学第二附属医院 | 新建综合楼，地上12层、地下2层，建筑面积42764平方米。 | 2020年-2023年 | 河北区 | 38913 | 4650 | 竣工 |
| 39 | 区卫生 健康委 | 天津市河北区中西医结合医院建设工程项目 | 天津市第一医院 | 本项目用地内总建筑面积：34700㎡，其中地下建筑面积为11700㎡，地上建筑面积为23000㎡（含B座、C座、连廊、垃圾存放及污水处理等）。床位数约220。 | 2020年-2025年 | 南口路186号 | 43000 | 10170 | 完成两层地下室施工 |
| 40 | 公安河北分局 | 2022年智慧平安社区建设 | 公安河北分局 | 实现智慧平安社区在河北区全域覆盖。 | 2022年-2022年 | 河北区全域 | 3998 | 1500 | 投入使用 |
| 小计 | 11个 |  |  |  |  |  | 328599 | 74229 |  |
| 五、计划出让地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 区城发 集团 | 河北区南口路（中车）地块 | 区城发 集团 | 居住、商业等，占地面积15.47公顷、总建筑面积37.68万平方米。 | 2023年-2028年 | 东至现状铁路；西至南口路；南至南口东路、志成养老院；北至现状铁路 | 700000 | 170000 | 力争完成出让 |
| 小计 | 1个 |  |  |  |  |  | 700000 | 170000 |  |
| 合计 | 41个 |  |  |  |  |  | 4527676 | 649245 |  |

重点储备项目信息统计表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头推动部门 | 项目 名称 | 项目法人（筹建）单位 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 项目总投资 | 计划开工时间 | 2023年计划投资 | 2023年底工程进度目标 |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区合作 交流办 | 张兴庄“人工智能+车联网”产业园项目 | 区城发 集团 | 可用地面积3.2万平方米，规划建筑面积6.4万平米。产业园锚定数字经济发展新赛道，重点发展人工智能和车联网两大核心产业，大力吸引“云、管、端”优势企业集聚，打造京津冀协同发展新引擎、津城创新发展新范式和智能网联产业新高地。 | 2023年-2025年 | 东至群贤路、南至圣贤道、西至圣贤里、北至聚贤道 | 100000 | 2023年10月 | 10000 | 力争年内完成地块控规调整，具备出让条件 |
| 2 | 区合作 交流办 | 上海“一尺花园”天津首店项目 | 上海一尺之间文化传播有限公司 | 上海一尺之间文化传播公司计划利用原奥匈帝国俱乐部引进“一尺花园”天津首店和“一尺之间”天津区域公司。 | 2023年-2024年 | 原奥匈帝国俱乐部 | 2000 | 2023年6月 | 2000 | 具备营业条件 |
| 3 | 区数字 经济办 | 天津市河北区新型智慧城市建设项目 | 天津市创佳时代科技企业管理有限公司 | 搭建智慧城市总体架构，即建设一个智慧城市运营中心，一个城市数字底座（包括数据中心、数据中台、对外服务窗口），四个专项（产业经济、社会治理、民生保障、政务服务应用主题），三大体系（标准体系、安全体系、实施保障体系）。 | 2023年-2027年 | 河北区区域内 | 98000 | 2023年6月 | 2000 | 完成指挥中心装修 |
| 4 | 区数字 经济办 | 天津市河北区公共服务设施数字化提升项目 | 天津智算数字产业发展有限公司 | 一是孪生文旅资源（开展河北区文化资源精细孪生、建立文旅资源数据库）；二是定制适宜不同场所文化特质和需求的应用场景；三是建设服务 C 端的智慧文旅平台；四是建设赋能 B 端的数据资产平台；五是设计文旅元宇宙后期建设总体思路。 | 2023年-2025年 | 河北区的红色革命文化板块、大意风区文化板块以及其他文化板块等 3类20+文旅场所 | 8000 | 2023年9月 | 500 | 开工 |
| 5 | 区数字 经济办 | 车路协同项目 | 区产发集团 | 规划建设全区统一的智能网联平台，实现全域、全场景覆盖，包括园区场景、测试场、智能环卫、城市道路、智慧物流等场景。通过平台集约统筹，场景、车端开放共赢的合作理念，联合打造河北区智能网联商用第一城。 | 2023年-2025年 | 河北区 | 50000 | 2023年9月 | 2000 | 开工 |
| 6 | 区科技局 | 天津市河北区智能科技园区基础设施提升改造工程 | 天津市创佳时代科技企业管理有限公司 | 项目主要包括改造17号厂房1953平方米，改造18号厂房19521平方米，同时在屋顶加装光伏工程2880平方米。 | 2023年-2024年 | 天津市河北区新大路185号 | 20095 | 2023年内 | 500 | 力争年内开工 |
| 7 | 区商务局 | 大悲院码头新建以及天石舫码头、意风区码头提升改造项目 | 天津北方文化产业投资集团股份有限公司 | 第一期：对现有大悲院码头软硬件设施进行新建和提升改造，主要涉及现有趸船改造升级、供电、供水等系统改造等，改造完成后的整体码头共计3层、面积为5000多平米。第二期为对天石舫码头、意风区码头提升改造。 | 2023年-2024年 | 大悲院海码头 天石舫码头 意风区码头 | 5000 | 2023年11月 | 5000 | 2023年底前完成项目招投标流程，启动和推进趸船设计及制造、水电等配套工程建设。2024年6月底前，完成施工改造验收工作 |
| 8 | 区商务局 | 国网天津电力智慧档案馆项目 | 国网天津市电力公司 | 面积7800平米左右，主要是开展电力企业移动办公和移动数字档案应用。 | 2023年-2024年 | 河北区二马路与日纬路交叉口西南角 | 8567 | 2023年9月 | 1500 | 出零米 |
| 9 | 区商务局 | 国网天津信通调控楼项目 | 国网天津市电力公司 | 占地面积3.9亩，建设规模为2900平左右，拟解决目前信通调度及网络安全运行在特殊情况下封闭值守的需求，满足信通调度大厅、网络安全作战指挥中心以及信通客服大厅三个主要功能区域联动需要。 | 2023年-2024年 | 昆纬路153号信通公司院内 | 1984 | 2023年8月 | 500 | 年底主体施工 |
| 10 | 区文化和旅游局 | 梁启超旧居之饮冰室文物保护工程 | 梁启超纪念馆 | 饮冰室文物建筑加固、地面维修、屋顶结构维修。 | 2023年-2024年 | 梁启超纪念馆的四至范围 | 500 | 2023年10月 | 500 | 竣工验收 |
| 11 | 区住房 建设委 | 非遗城市更新项目 | 区产发 集团 | 以天津传统曲艺为底蕴，打造非遗特色沉浸式津味津派消费场景。 | 2023年-2025年 | 东至寿安街，西至庆安街，北至建国道，南至民主道 | 150000 | 2023年11月 | 50000 | 开工 |
| 12 | 区产发 集团 | 意风区东里、西里改造提升项目 | 区产发 集团 | 东西里项目提升改造，结合运营需求对建筑结构拆改加固、公共区域提升改造意风区智能化信息平台基础设施设备建设，提升改造面积约24638平方米。 | 2023年-2025年 | 进步道与胜利路交口处 | 62589 | 2023年6月 | 2000 | 力争开工 |
| 13 | 区产发 集团 | 一宫提升改造项目 | 区产发 集团 | 一宫建筑群落提升改造，总建筑面积24670.48平方米，结合运营需求对建筑结构拆改加固、公共区域提升改造。 | 2023年-2026年 | 自由道和民生路交口 | 37240 | 2023年内 | 待定 | 力争开工 |
| 小计 | 13个 |  |  |  |  |  | 543975 |  | 76500 |  |
| 二、地产类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 区住房 建设委 | 天津远洋大厦二期 | 天津远洋大厦有限公司 | 综合商务写字楼108720平方米。 | 2023年-2027年 | 东临五经路、南临海河东路、北临博爱道、西临民生路 | 184104 | 2023年9月 | 5000 | 开工 |
| 小计 | 1个 |  |  |  |  |  | 184104 |  | 5000 |  |
| 三、城市基础设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 区城市 管理委 | 天泰路供热站低碳智慧供热节能改造项目 | 天津泰嘉热力管理有限公司 | 改造天泰路供热站6台58MW燃气锅炉及所属64座换热站。 | 2023年-2026年 | 天津市河北区 | 10755 | 2023年9月 | 1000 | 开工建设 |
| 16 | 区城市 管理委 | 河北区供热管网综合改造项目 | 天津泰嘉热力管理有限公司 | 主要对河北区建昌道、中山北等9个供热站所属部分市政供热管网和老旧小区公共管网进行改造，更新改造供热管网总长68172米。 | 2023年-2026年 | 天津市河北区 | 9108 | 2023年9月 | 1000 | 开工建设 |
| 17 | 区城市 管理委 | 供热管道老化更新改造工程 | 天津市河北区供热燃气有限公司 | 改造供热管道18.88公里。 | 2023年-2023年 | 天津市河北区 | 520 | 2023年7月 | 400 | 竣工 |
| 小计 | 3个 |  |  |  |  |  | 20383 |  | 2400 |  |
| 四、民生及社会事业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 区教育局 | 天津城市职业学院信创产教融合实训基地项目 | 天津城市职业学院 | 总建筑面积31300平方米，地上25700平方米，地下5600平方米。 | 2023年-2024年 | 东至岷江路，南至月牙河四号路，西至乌江里，北至环江道 | 24808 | 2023年9月 | 7000 | 地基施工 |
| 19 | 区教育局 | 三十五中学地块规划学校 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 新建建筑面积28500平方米，建设规模36个班、1800个学位。 | 2023年-2025年 | 河北区天泰路与志成路交口处（三十五中棚改地块内） | 25000 | 2023年内 | 3000 | 桩基施工 |
| 20 | 区教育局 | 天津市第二中学高中校提升 | 天津市第二中学 | 高中校设备提升。 | 2023年-2023年 | 天津市第二中学 | 1241 | 2023年内 | 1241 | 完成 |
| 21 | 区民政局 | 河北区35中地块康养项目 | 内环公司 | 占地面积约5700平方米，建筑面积约8550平方米。配合内环公司等部门，建设具有康养医养功能的养老机构。 | 2023年-2025年 | 河北区35中地块 | 10000 | 力争2023年内 | 待定 | 力争年内开工 |
| 22 | 区产发 集团 | 中储B地块“康养中心”项目 | 区产发 集团 | 由北通公司进行社区改造工程，增加社区医养服务设备设施，打造集长者饭堂、康复服务、医疗服务、文化娱乐、长住型专业照护服务于一体的养老社区。 | 2023年-2024年 | 天津市北辰区顺义道北侧 | 193919 | 2023年6月 | 50000 | 完成部分社区改造工程，增加社区医养服务设备设施 |
| 23 | 区合作 交流办 | 融通中山北路33号体育项目 | 融通地产（天津）有限责任公司 | 拟盘活中山北路33号军队闲置用地，建设体育项目。 | 2023年-2023年 | 天津市河北区中山北路33号 | 2000 | 2023年6月 | 2000 | 力争年内投入使用 |
| 小计 | 6个 |  |  |  |  |  | 256968 |  | 63241 |  |
| 五、计划出让地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 区城发 集团 | 河北区三十五中学片区棚户区改造（旧城区改建）一期地块 | 区城发 集团 | 居住、商业，占地面积6.42公顷、总建筑面积16.24万平方米。 | 2023年-2026年 | 东至育婴路；南至志成路；西至华泰园；北至华泰道 | 400000 | 2023年12月 | 80000 | 力争完成出让 |
| 小计 | 1个 |  |  |  |  |  | 400000 |  | 80000 |  |
| 合计 | 24个 |  |  |  |  |  | 1405430 |  | 227141 |  |

重点谋划项目信息统计表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头推动部门 | 项目 名称 | 项目法人（筹建）单位 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 项目总投资 | 计划开工时间 | 2023年计划投资 | 2023年底工程进度目标 |
| 一、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区合作 交流办 | 百度数据标注产业基地项目 | 待定 | 为持续推进人工智能产业“建圈强链”，构建数据标注产业生态，提供更多就业岗位，拟依托百度智能云专业的AI数据服务能力和丰富的产业平台打造经验，通过政企共建的模式，拟在区内建设数据标注产业基地。 | 2023年-2024年 | 待定 | 15000 | 待定 （视项目融资进展情况确定） | 待定 | 待定 |
| 2 | 区合作 交流办 | 昕磁科技项目 | 杭州昕磁科技有限公司 | 企业是一家医疗高端弱磁成像设备研发商。目前研发出新一代基于量子精密测量技术心脏生物磁检测系统，该系统的核心技术和产品拥有完全自主知识产权，且部分技术水平超越国外同类仪器。预计5月份获得产品注册证。计划在我区通广产业园18号楼建设制造中心、研发中心、销售中心。 | 2023年起 | 通广产业园18号楼 | 2000 | 待定 （视项目融资进展情况确定） | 待定 | 待定 |
| 3 | 区商务局 | 国网物资电商化基地 | 国网电商科技有限公司 | 整合主业电商“电网零星物资”业务，扩大存量业务，争取把产业电商的物资电商化业务尽可能全面引入天津。预计产值规模800-1000亿，所需人员500-550人。 | 2023年起 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 4 | 区商务局 | 快客利建设配餐中心项目 | 天津市快客利食品科技咨询有限公司 | 使用餐饮行业最先进的生产加工设备，建立智能化、信息化 4.0 中央厨房管理平台，创新企业服务保障模式，着力打造设备先进、管理规范的现代化配餐中心。 | 2023年起 | 建昌道鼎安运业 | 10000 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 5 | 区商务局 | 国网天津电力节能降碳项目 | 国网天津市电力公司 | 国网天津电力意向在河北区投资建设充电桩、充电站、光伏发电、公共机构费用能源托管等项目，助力区域节能降碳、绿色发展。 | 2023年起 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 6 | 区文化和旅游局 | 重点文博场馆改造政府专项债项目 | 梁启超纪念馆 | 梁启超纪念馆展陈提升改造、园落环境改造。 | 2023年-2024年 | 梁启超纪念馆的四至范围 | 2000 | 2023年10月 | 1000 | 第一阶段基础施工完成 |
| 7 | 区文化和旅游局 | “运河·国粹园” | 区属国有企业 | 盘活利用好徽派园林问津园，将其打造能够沉浸式展示国粹文化的标杆项目。 | 2023年-2026年 | 河北区天泰路北洋桥至辛庄桥 | 5000 | 待定 | 待定 | 寻求合作投资方 |
| 8 | 区文化和旅游局 | 意风区精品民宿 | 区属国有企业 | 依托大意风区内天井式砖混结构的光复道一号院三号楼楼内58套、建筑面积3615平方米的居民住宅打造为富有天津特色，体现河北区风情的精品民宿。 | 2023年-2026年 | 光复道与民生路交口 | 5000 | 待定 | 待定 | 寻求合作投资方 |
| 小计 | 8个 |  |  |  |  |  | 39000 |  | 1000 |  |
| 二、城市基础设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 区住房 建设委 | 轧三城市更新 | 待定 | 新建1.34万平方米九年一贯制学校，提升改造3.06万平方米产业园区，提升改造老旧小区40万平方米，新建14.38万平方米住宅，0.32万平方米公建配套。 | 2024年-2027年 | 东至华新大街、养鱼池路，南至中纺前街，西至万柳村大街，北至中山北路、水产前街。 | 待定 | 2024年 | 待定 | 梳理并完善实施路径 |
| 小计 | 1个 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 三、民生及社会事业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 区教育局 | 新开小学改扩建项目（二期） | 新开小学 | 计划新建建筑面积4800平方米，建设规模24个班，960个学位。 | 2024年-2026年 | 河北区月纬路21号 | 6000 | 2024年 | 0 | 进一步完善项目方案，办理项目前期准备工作 |
| 11 | 区教育局 | 河北区育婴里第三小学扩建工程（二期） | 河北区育婴里第三小学 | 计划新建建筑面积6100平方米，建设规模12个班，540个学位。 | 2024年-2026年 | 河北区天泰路183号 | 6880 | 2024年 | 0 | 进一步完善项目方案，办理项目前期准备工作 |
| 12 | 区教育局 | 河北区昆纬路规划学校（原汇森中学校址） | 河北区昆纬路规划学校 | 计划新建建筑面积16000平方米，建设规模24个班，1200个学位。 | 2024年-2026年 | 河北区中山公园路11号 | 15300 | 2024年 | 0 | 进一步完善项目方案，办理项目前期准备工作 |
| 13 | 区民政局 | 天津国际智慧养老康养产品展示中心 | 碧桂园地产和中民聚福公司 | 积极与商务局联系，推进商务局与碧桂园地产、中民聚福公司就相关事项进行协商，建设具有智慧养老产品研发、展示、交易、结算、租赁、孵化企业等功能的养老产品展示中心，促进河北区健康养老产业的发展，发挥养老产业聚集效应，为河北区汇聚更多的优质产业。 | 2023年-2024年 | 初步拟定在创业公社 | 600 | 力争2023年内 | 待定 | 力争年内开工 |
| 14 | 区住房 建设委 | 北站铁路经适房项目 | 国铁投资发展有限公司 | 天津北站职工建房项目于2010年取得经济适用房立项投资计划。规划用地面积6.85万㎡，规划地上总建筑面积17.15万㎡，地下8万㎡，容积率2.5，总户数2135户，计划总投资19.5亿元。 | 2023年-2026年 | 河北区调纬路以东铁路北站货场。四至范围：东至星纬路，西至调纬路，南至星纬路，北至五马路 | 195000 | 待定（地上建筑物拆迁完成后开工） | 41800 | 完成拆迁 |
| 15 | 区住房 建设委 | 榆关道地块定向安置经济适用房 | 天津天住嘉合置业发展有限公司 | 总建筑面积47046平方米，其中地上建筑面积33246平方米，地下建筑面积13800平方米。 | 2023年-2025年 | 东至规划镇关路，南至榆关道，西至盛华嘉园，北至水电段材料库 | 37400 | 待定（地上建筑物拆迁完成后开工） | 待定 | 待定 |
| 16 | 区住房 建设委 | 河北区2024-2025年城镇老旧小区改造项目 | 区住房 建设委 | 主要对河北区29个小区进行更新、房屋修缮、小区内部及周边的配套设施提升，改建建筑面积为95万平方米。 | 2024年-2025年 | 河北区29个小区 | 19000 | 2024年5月 | 0 | 完成立项 |
| 小计 | 7个 |  |  |  |  |  | 280180 |  | 41800 |  |
| 四、计划出让地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 区城发 集团 | 新大路片棚户区改造项目 | 区城发 集团 | 居住、商业等，占地面积9.41公顷、总建筑面积21.98万平方米。 | 2024年-2028年 | 东至铁路线；南至东六经路；西至新大路；北至铁通天津分公司 | 460000 | 2024年 | 0 | 做好出让前期准备工作 |
| 18 | 市区共同谋划 | 新开河活力经济带项目 | 待定 | 通过多维价值转化路径，塑造绿色水脉，实现绿色新开河，厚植城河生态本底价值；宜居新开河，营造高品质生活新场景；共享新开河，构建多维共生枢纽城网；人文新开河，重塑片区文化再荣水岸，打造绿色、智创、宜居、共享、人文的城水交融之景。 | 2023年-2026年 | 天津市河北区 | 2630000 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 小计 | 2个 |  |  |  |  |  | 3090000 |  | 0 |  |
| 合计 | 18个 |  |  |  |  |  | 3409180 |  | 42800 |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委办

公室，区法院，区检察院，各人民团体。

天津市河北区人民政府办公室              2023年6月14日印发